АРБИТРАЖНЫЙ СУД УРАЛЬСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 декабря 2018 г. N Ф09-8407/18

Дело N А60-8183/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 18 декабря 2018 г.

Постановление изготовлено в полном объеме 24 декабря 2018 г.

Арбитражный суд Уральского округа в составе:

председательствующего Ященок Т.П.,

судей Гавриленко О.Л., Кравцовой Е.А.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Базис" (далее - ООО "СК "Базис", общество, заявитель) на решение Арбитражного суда Свердловской области от 25.06.2018 по делу N А60-8183/2018 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.09.2018 по тому же делу.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Арбитражного суда Уральского округа.

В судебном заседании приняли участие представители:

Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области (далее - управление, антимонопольный орган) - Третьяков В.А. (доверенность от 20.11.2018 N 141);

ООО "СК "Базис" - Куцев А.С. (доверенность от 30.10.2018 N 06);

Администрации Шалинского городского округа (далее - администрация) - Сюкосев А.В. (доверенность от 09.01.2018 N 02).

ООО "СК "Базис" обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о признании незаконным решения управления от 17.01.2018 N РНП-66-10 о внесении сведений об обществе, а также о его учредителе и лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, Шибанове В.Е. в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 15.02.2018 в порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены администрация, общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии строительства".

Решением суда от 25.06.2018 (судья Колосова Л.В.) в удовлетворении заявленных требований отказано.

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.09.2018 (судьи Щеклеина Л.Ю., Варакса Н.В., Гладких Е.О.) решение суда оставлено без изменения.

В кассационной жалобе общество, ссылаясь на нарушение судами норм материального и процессуального права, просит указанные судебные акты отменить, заявленные требования удовлетворить.

Заявитель в кассационной жалобе указывает на объективные причины неисполнения им обязательств по муниципальному контракту от 03.07.2017 N 0162600003617000041-0864730-01, а именно, потому что вопреки принципам разумности и добросовестности администрацией, в нарушение пункта 3 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), не предоставлена информация о заключении муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ и о фактическом начале данных работ; не направление иных юридически значимых сообщений обществу в рамках исполнения обязательств по контракту. Указывает на то, что информация о начале выполнения строительно-монтажных работ не была направлена администрацией в орган регионального строительного надзора в срок, предусмотренный законом.

ООО "СК "Базис" считает, что администрация не заинтересована в оказании услуг строительного контроля, данные функции администрацией осуществлены самостоятельно, что привело к выполнению работ с существенными нарушениями.

Заявитель в кассационной жалобе приводит довод о том, что управление не известило его о месте, дате и времени рассмотрения заявления о включении сведений об обществе в реестр недобросовестных поставщиков, в связи с чем ООО "СК "Базис" не могло реализовать свое право на защиту в ходе рассмотрения соответствующего заявления администрации.

В отзыве на кассационную жалобу администрация просит оставить обжалуемые судебные акты без изменения, кассационную жалобу общества - без удовлетворения.

Законность судебных актов проверена судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 274, 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в пределах доводов кассационной жалобы.

Как следует из материалов дела, администрация обратилась в управление с заявлением (от 25.12.2017 вх. N 01-23510) о внесении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об ООО "СК "Базис", исполнителе по муниципальному контракту от 03.07.2017 N 0162600003617000041-0864730-01 на выполнение функций строительного контроля (технического заказчика) на объекте: "Строительство спортивного зала для филиала Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Шалинского городского округа "Шалинская средняя общеобразовательная школа N 90 - "Вогульская средняя общеобразовательная школа" (извещение N 0162600003617000041).

В ходе рассмотрения заявления администрации комиссией антимонопольного округа установлено следующее.

На официальном сайте в сети "Интернет" заказчиком - администрацией 09.06.2017 размещено извещение о проведении электронного аукциона N 0162600003617000041.

Согласно протоколу рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 19.06.2017 N 0162600003617000041-1, победителем признан участник ООО "СК "Базис".

Между администрацией (муниципальный заказчик) и ООО "СК "Базис" (исполнитель) 03.07.2017 заключен муниципальный контракт N 0162600003617000041-0864730-01, по условиям пункта 1.1 которого, исполнитель обязался по заданию муниципального заказчика оказать услуги на выполнение функций строительного контроля (технического заказчика) на объекте: "Строительство спортивного зала для филиала Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Шалинского городского округа "Шалинская средняя общеобразовательная школа N 90 - "Вогульская средняя общеобразовательная школа" в соответствии со сметой затрат и техническим заданием.

Согласно пунктам 2.1, 2.2 указанного контракта срок начала оказания услуг - с момента заключения муниципального контракта. Срок окончания оказания услуг - 31 декабря 2017 года, но не ранее чем объект будет введен в эксплуатацию. Контракт считается заключенным с момента подписания его сторонами и действует до момента полного исполнения сторонами своих обязательств.

Однако по состоянию на 18.12.2017 исполнителем обязательства по контракту не выполнены; к выполнению функций по строительному контролю исполнитель не приступил, уполномоченный представитель исполнителя на объекте с целью осуществления строительного контроля не являлся, о чем свидетельствуют акты освидетельствования оказанных услуг от 12.09.2017 N 1, от 19.09.2017 N 2, от 26.09.2017 N 3.

В связи с тем, что ООО "СК "Базис" в установленные контрактом сроки, работы не выполнило, администрация 27.10.2017 в соответствии с разделом 8 указанного муниципального контракта приняла решение об одностороннем его расторжении.

Установив данные обстоятельства, антимонопольный орган пришел к выводу о внесении сведений об ООО "СК "Базис", а также о его учредителе и лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Шибанове Виталии Евгеньевиче, в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.

Считая решение антимонопольного органа недействительным, общество обратилось в арбитражный суд с соответствующим заявлением.

Суды первой и апелляционной инстанции признали решение управления законным и обоснованным, в связи с чем отказали в удовлетворении заявленных требований.

Выводы судов первой и апелляционной инстанций соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам и действующему законодательству.

В соответствии с частью 1 статьи 198, частью 4 статьи 200, частью 2 статьи 201 АПК РФ для удовлетворения требований о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц необходимо наличие двух условий: несоответствие их закону или иному нормативному правовому акту, а также нарушение прав и законных интересов заявителя.

Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе) урегулированы отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок (часть 1 статьи 1).

|  |  | КонсультантПлюс: примечание. В документе, видимо, допущен пропуск текста: исходя из смысла постановления, имеется в виду "...пункта 4 Правил ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 N 1062...". |  |
| --- | --- | --- | --- |

Согласно части 1 статьи 104 Закона о контрактной системе и пункта 4 *** постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 N 1062 "О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)" ведение реестра недобросовестных поставщиков осуществляет Федеральной антимонопольной службой России (далее - ФАС России).

В рамках осуществления указанной функции при уклонении участников размещения заказов от заключения контрактов по результатам открытых аукционов в электронной форме ФАС России осуществляет проверку фактов уклонения участников размещения заказов от заключения контракта и в зависимости от действий, совершенных участниками размещения заказов при заключении контрактов, принимает решения о включении или не включении сведений об участниках в реестр недобросовестных поставщиков.

В случае расторжения контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта заказчик в течение трех рабочих дней с даты расторжения контракта направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, информацию, предусмотренную частью 3 настоящей статьи, а также копию решения суда о расторжении контракта или в письменной форме обоснование причин одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта (часть 6 статьи 104 Закона о контрактной системе).

Частью 7 статьи 104 Закона о контрактной системе предусмотрено, что в течение десяти рабочих дней с даты поступления документов и информации, указанных в частях 4 - 6 настоящей статьи, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, осуществляет проверку содержащихся в указанных документах и информации фактов. В случае подтверждения достоверности этих фактов федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, включает информацию, предусмотренную частью 3 данной статьи, в реестр недобросовестных поставщиков в течение трех рабочих дней даты подтверждения этих фактов.

В соответствии с частями 8, 9 статьи 95 Закона о контрактной системе расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу пункта 1 статьи 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Пунктом 1 статьи 783 ГК РФ определено, что общие положения о подряде (статьи 702 - 729) и положения о бытовом подряде (статьи 730 - 739) применяются к договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит статьям 779 - 782 данного Кодекса, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.

Согласно части 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с частью 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно части 2 статьи 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков (часть 3 статьи 723 ГК РФ).

Судами установлено, что в силу пункта 8.3 муниципального контракта данный контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

В части 12 статьи 95 Закона о контрактной системе предусмотрено, что решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

Судами из обстоятельств дела установлено, что заказчиком 27.10.2017 принято решение об одностороннем расторжении муниципального контракта на основании статьи 450 ГК РФ, частей 8, 9 статьи 95 Закона о контрактной системе, пункта 8.3 контракта по причине того, что по состоянию на 18.12.2017 работы по контракту не выполнены.

Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта размещено в единой информационной системе в сети "Интернет" 30.10.2017, что, как верно указано судами, свидетельствует о выполнении заказчиком требований части 12 статьи 95 Закона о контрактной системе.

Управление в результате рассмотрения заявления заказчика установило факт неисполнения ООО "СК "Базис" обязательств по муниципальному контракту в связи с тем, что оно не приступило к выполнению работ, что, как правильно установлено судами, подтверждается, в том числе, актами освидетельствования оказанных услуг от 12.09.2017 N 1, от 19.09.2017 N 2, от 26.09.2017 N 3.

Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта 27.10.2017 направлено администрацией в адрес ООО "СК "Базис" заказным письмом с уведомлением по адресу исполнителя (г. Екатеринбург, Крестинского, 37/1-187), указанному в контракте. Согласно отчету об отслеживании почтового отправления с официального сайта "Почта России", заказное письмо 30.10.2017 прибыло в место вручения, срок хранения истек 01.12.2017, почтовое отправление выслано обратно отправителю 06.12.2017.

Оценив установленные выше обстоятельства в совокупности, суды верно определили, что датой надлежащего уведомления является 06.12.2017.

На основании части 13 статьи 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Таким образом, суды правильно указали, что решение об одностороннем отказе вступило в силу 17.12.2017. Указанная дата обоснованно принята во внимание антимонопольным органом при рассмотрении заявления администрации о внесении сведений в реестр недобросовестных поставщиков.

Судами верно отмечено, что о времени и месте проведения заседания по включению сведений в реестр недобросовестных поставщиков управление уведомило общество посредством электронной почты ООО "СК "Базис" - bazis.ural@gmail.com, указанной в заявке на участие в электронном аукционе самим исполнителем, а также указанный на скан-копиях страниц на сайте единой информационной системы, свидетельствующее об использовании заявителем данного адреса электронной почты и в иных закупках.

При этом судами принято во внимание, что передача сторонами информации посредством электронной почты заключенным муниципальным контрактом не запрещена.

Доказательств того, что данный адрес заблокирован и у ООО "СК "Базис" существует иной адрес электронной почты, заявителем в материалы дела не представлено.

Вместе с тем, судом апелляционной инстанции верно отмечено, что в соответствии с положениями статьи 165.1 ГК РФ заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним (пункт 1). Правила пункта 1 данной статьи применяются, если иное не предусмотрено законом или условиями сделки либо не следует из обычая или из практики, установившейся во взаимоотношениях сторон (пункт 2).

Поскольку обществом, указавшим в документах адрес электронной почты юридического лица, не предприняты меры к получению юридически значимых сообщений по указанному адресу, сообщение в силу положений статьи 165.1 ГК РФ считается доставленным.

С учетом изложенного доводы заявителя о том, что ООО "СК "Базис" не уведомлено о заключении муниципального контракта и о начале выполнения строительных работ, а также о времени и месте проведения заседания по включению сведений в реестр недобросовестных поставщиков являются несостоятельными и обоснованно отклонены судами.

Исходя из положений действующего законодательства в сфере государственных закупок, включение сведений о лице в реестр недобросовестных поставщиков является санкцией за недобросовестное поведение участников закупок.

Вина общества в одностороннем отказе от муниципального контракта антимонопольным органом установлена, подтверждена доказательствами, которые заявителем не опровергнуты.

Как правильно установили суды, ООО "СК "Базис" не приступило к исполнению муниципального контракта, несмотря на уведомления со стороны муниципального заказчика о необходимости проведения работ. Уклонение общества от исполнения условий контракта, которое свидетельствует о его умышленном, недобросовестном поведении, надлежащим образом исследовано и подтверждено антимонопольным органом.

Судами верно указано, что действие контракта не обусловлено началом уведомления об исполнении договора подряда (муниципального контракта), поскольку именно ООО "СК "Базис" должно было проявить инициативу выполнения своих обязательств, выйдя на объект.

Поскольку факт недобросовестного поведения исполнителя контракта подтверждается представленными в материалы дела доказательствами и влечет необходимость включения сведений об ООО "СК "Базис", его учредителе и лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, в реестр недобросовестных поставщиков, суды сделали правильный вывод о том, что оспариваемое решение антимонопольного органа о включении общества в реестр недобросовестных поставщиков соответствует положениям Закона о закупках.

При таких обстоятельствах суды обоснованно отказали ООО "СК "Базис в удовлетворении заявленных им требований.

Доводы, изложенные в жалобе общества, будучи направленными на переоценку установленных судами обстоятельств и представленных в материалы дела доказательств, не могут быть приняты во внимание кассационным судом в силу пределов рассмотрения дела в суде кассационной инстанции, установленных статьей 286 АПК РФ.

Нормы материального права применены судами по отношению к установленным ими обстоятельствам правильно, нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 288 АПК РФ основанием для отмены обжалуемых судебных актов, судом кассационной инстанции не выявлено.

С учетом изложенного оснований для отмены обжалуемых судебных актов и удовлетворения жалобы у суда кассационной инстанции не имеется.

Государственная пошлина в размере 1500 рублей, излишне уплаченная ООО "СК "Базис" при подаче кассационной жалобы, подлежит возврату на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 286, 287, 289 АПК РФ, суд

постановил:

решение Арбитражного суда Свердловской области от 25.06.2018 по делу N А60-8183/2018 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.09.2018 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Базис" - без удовлетворения.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Базис" из средств федерального бюджета государственную пошлину в сумме 1500 руб., излишне уплаченную по кассационной жалобе по платежному поручению от 06.11.2018 N 217.

Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном статьей 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий

Т.П.ЯЩЕНОК

Судьи

О.Л.ГАВРИЛЕНКО

Е.А.КРАВЦОВА